BUREAUX D’ETUDES

# introduction

Ce document indique les dispositions mises en place pour la conception et les études techniques et économiques de notre métier, dans le cadre de l’activité QIA.

# LES DOCUMENTS

## METHOLOGIE

Ce document, à créer sera à faire par chaque BET du groupe, indiquant ses méthodes de travail et ses documents utilisés.

## LOGIGRAMME

Le logigramme existant  CPS 2512 est conservé.

## PROCESSUS

Le document DOS 4110 de suivi de projet a été retravaillé, et reprend tous les éléments à demander au maître d’Ouvrage, ainsi que les livrables par phase.

Le processus est celui propre à l’activité.

# LES ANOMALIES

## PROGRAMME

Programme ne correspond pas au budget ou aux besoins du MOA du fait du MOA lui-même ou du MO.

## ARCHITECTURE

Les volontés de l’Architecte de correspondent pas :

- Au programme du Maître d’Ouvrage,

- Au budget du maître d’Ouvrage.

## TECHNIQUES

Non-conformité, ERP, sécurité, surfaces, accessibilité, DTU, PC, DP, etc…

Etiquettes énergétiques non atteignables.

## DELAIS

Retard de rendus.

Documents Architectes communiqués trop tardivement.

## VALIDATION DE PHASES

Pas de validations de phases.

# LES RISQUES

## PROGRAMME

Le projet architectural ne correspond pas au programme et au budget. Risques de devoir refaire le projet ou l’adapter,  risque d’annulation du contrat.

## TECHNIQUES

Non-conformités : ERP, sécurité, surfaces, DTU, PC, DP… .

Risques de voir refaire le projet ou l’adapter,  qu’il puisse être annulé.

Etiquettes énergétiques non atteintes.

## DELAIS

Décalage dans l’obtention des financements.

Attaque des autorisations administratives.

## VALIDATION DE PHASES

Dérapage ou absence des validations du Client.

Risque de devoir refaire le projet ou l’adapter fortement.

## ECONOMIQUE

Mauvaise estimation du montant des travaux, et/ou de la mission

# LES AMELIORATIONS

## PROGRAMME

Vérification de la conformité au programme et au budget en phase esquisse.

## TECHNIQUES

Développer des réunions Architecte, Bureau d’Etudes, Bureau de Contrôle, Maître d’Ouvrage à chaque phase.

## DELAIS

Relancer les architectes pour la communication des plans définitifs de chaque phase 15 jours avant la date de rendu.

## VALIDATION DE PHASES

Envoyer des demandes de validations de phase au Maître d’Ouvrage, ou un Compte-rendu rappelant ses remarques.

PARIS le 20/06/2017

Présents :

Christophe SCHEUER